|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: Kundenakquise |
| Nummer: 1 |
| Ziel: Akquise eines geeigneten Kunden | |
| Aktivitäten: Kontaktieren des Kunden, kurze Befragung über gewünschten Inhalt, Entscheidungsfindung | |
| Probleme und Risiken: Kundenlosigkeit, falsche Auswahl | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: Nutzwertanalyse |
| Nummer: 2 |
| Ziel: Standortfindung | |
| Aktivitäten: Ermittlung eines geeigneten Standortes für ConceptIT | |
| Probleme und Risiken: falsche Standortentscheidung | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: Anforderungsanalyse |
| Nummer: 3 |
| Ziel: Dedizierte Beschreibung der Anforderungen | |
| Aktivitäten: Kundengespräche, Sammlung und Priorisierung der Anforderungen | |
| Probleme und Risiken: Fehleinschätzung der Machbarkeit und zeitlichen Dimension, Missverständnisse mit dem Kunden, falsche Priorisierung | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 3 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: Lasten erstellen |
| Nummer: 4 |
| Ziel: Lastenheft erstellt | |
| Aktivitäten: Lastenheft schreiben | |
| Probleme und Risiken: Uneinigkeit mit dem Kunden | |
| Zeitaufwand: 8 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Hofmann | |
| Stellvertreter: Doß, Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Einrichtung des PC-Raumes 105 | Titel: |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |