|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Kundenakquise |
| Nummer: 1 |
| Ziel: Akquise eines geeigneten Kunden | |
| Aktivitäten: Kontaktieren des Kunden, kurze Befragung über gewünschten Inhalt, Entscheidungsfindung | |
| Probleme und Risiken: Kundenlosigkeit, falsche Auswahl | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Nutzwertanalyse |
| Nummer: 2 |
| Ziel: Standortfindung | |
| Aktivitäten: Ermittlung eines geeigneten Standortes für ConceptIT | |
| Probleme und Risiken: falsche Standortentscheidung | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 4 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Anforderungsanalyse |
| Nummer: 3 |
| Ziel: Dedizierte Beschreibung der Anforderungen | |
| Aktivitäten: Kundengespräche, Sammlung und Priorisierung der Anforderungen | |
| Probleme und Risiken: Fehleinschätzung der Machbarkeit und zeitlichen Dimension, Missverständnisse mit dem Kunden, falsche Priorisierung | |
| Zeitaufwand: 24 | Personalaufwand: 3 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Lastenheft erstellen |
| Nummer: 4 |
| Ziel: Lastenheft erstellt | |
| Aktivitäten: Lastenheft schreiben | |
| Probleme und Risiken: Uneinigkeit mit dem Kunden | |
| Zeitaufwand: 8 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Hofmann | |
| Stellvertreter: Doß, Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: IST-Analyse |
| Nummer: 5 |
| Ziel: Feststellung des aktuellen Standes der Website  Mit der Arbeitsumgebung vertraut machen | |
| Aktivitäten: Aktuelle Website betrachten, Funktionalitäten analysieren, Probleme feststellen, Verbesserungsideen sammeln | |
| Probleme und Risiken: Momentane Probleme der Website nicht erkennen oder falsch auffassen | |
| Zeitaufwand: 2 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Pflichtenheft erstellen |
| Nummer: 6 |
| Ziel: Definierte Umsetzung des Projektes / Pflichtenheft erstellt | |
| Aktivitäten: Pflichtenheft schreiben, Umsetzung des Projektes definieren | |
| Probleme und Risiken: Einigkeit, unmögliche Umsetzansätze, Abweichung der Anforderungen | |
| Zeitaufwand: 8 | Personalaufwand: 3 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Stark, Doß | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Zeitplan erstellen |
| Nummer: 7 |
| Ziel: Überblick über die genaue Projektzeit und die Aufgaben | |
| Aktivitäten: Zeitplan erstellen, genaue Stundenzahl für die Aufgaben vorgeben | |
| Probleme und Risiken: grobes Verschätzen des Aufwandes, Fehlkalkulation der Zeit | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Hofmann | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Risikoanalyse |
| Nummer: 8 |
| Ziel: Risiken kennen und evtl. vorbeugen können, Konsequenzen kennen | |
| Aktivitäten: Risiken erkennen und definieren, Risikoanalyse erstellen | |
| Probleme und Risiken: Risiken nicht erkennen, Übersehen von Problemen | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Doß | |
| Stellvertreter: Hofmann | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Projektkalkulation |
| Nummer: 9 |
| Ziel: Preiskalkulation abschließen, um ein Angebot erstellen zu können | |
| Aktivitäten: Handlungskostenzuschlagssatz kalkulieren, Preise kalkulieren | |
| Probleme und Risiken: Fehlkalkulation, Verrechnungen | |
| Zeitaufwand: 4 | Personalaufwand: 2 |
| Verantwortlicher: Kern | |
| Stellvertreter: Stark | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Angebot erstellen |
| Nummer: 10 |
| Ziel: Ein fertiges Angebot für den Kunden haben | |
| Aktivitäten: Formulierung eines Angebotes für den Kunden | |
| Probleme und Risiken: Rechtschreibfehler, falsche Anschrift | |
| Zeitaufwand: 2 | Personalaufwand: 1 |
| Verantwortlicher: Stark | |
| Stellvertreter: Kern | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Entwicklung (!AUFTEILEN!) |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Funktionalität testen |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Soll-Ist Vergleich |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: Erstellung eines Webauftritts | Titel: Produkt übergeben |
| Nummer: |
| Ziel: | |
| Aktivitäten: | |
| Probleme und Risiken: | |
| Zeitaufwand: | Personalaufwand: |
| Verantwortlicher: | |
| Stellvertreter: | |